SALUDFLOW OSS

PRD técnico y funcional

Agente administrativo sanitario open source con Human-in-the-Loop

| Autor del producto | Gustavo Mercau |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 29 de junio de 2026 |
| Estado | Listo para desarrollo incremental |
| Uso previsto | Portfolio personal, no comercial, con datos 100% sintéticos |

Declaración de seguridad Este producto es un demostrador tecnológico. No realiza diagnóstico, triaje, prescripción ni decisiones clínicas. No debe procesar datos reales de pacientes ni expedientes reales. Todas las solicitudes, documentos y métricas de la demo son sintéticos.

# 0. Control del documento

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Propósito | Especificar el producto, su alcance, arquitectura, requisitos, datos, seguridad, evaluaciones y plan de implementación. |
| Audiencia | Propietario del producto, Codex, desarrolladores colaboradores, revisores técnicos y reclutadores. |
| Fuente de verdad | Este PRD, el repositorio GitHub, los ADR de /docs/decisions y el esquema de Supabase versionado en migraciones. |
| Regla de cambios | Toda modificación de alcance o arquitectura debe documentarse mediante issue, ADR y pull request. |
| Criterio de cierre | La versión v1.0.0 satisface los criterios de aceptación, evals, seguridad, documentación y despliegue indicados. |

## 0.1 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29/06/2026 | Definición inicial del producto y arquitectura gratuita. | Borrador |
| 1.0 | 29/06/2026 | PRD completo para iniciar construcción incremental con Codex. | Aprobado para desarrollo |

## 0.2 Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo

2. Problema y oportunidad

3. Objetivos, métricas y principios

4. Alcance y exclusiones

5. Usuarios, roles y escenarios

6. Casos de uso y journeys

7. Requisitos funcionales

8. Arquitectura técnica

9. Diseño del agente

10. Datos y modelo relacional

11. Seguridad, privacidad y gobernanza

12. UX y experiencia de producto

13. APIs e integraciones

14. Evaluación, calidad y observabilidad

15. Estrategia de coste cero y límites

16. Repositorio, CI/CD y open source

17. Roadmap de implementación

18. Plan paso a paso con Codex

19. Criterios de aceptación y Definition of Done

20. Riesgos y mitigaciones

21. Entregables de portfolio

22. Apéndices

# 1. Resumen ejecutivo

SaludFlow OSS será una aplicación web open source que demuestra cómo un agente de inteligencia artificial puede asistir en trámites administrativos sanitarios de forma trazable, limitada y gobernada. El sistema clasificará solicitudes sintéticas, extraerá información, recuperará procedimientos, verificará documentación, generará un borrador de respuesta, asignará riesgo y obligará a una revisión humana antes del cierre.

El producto se construirá con Next.js y TypeScript, se desplegará en Vercel Hobby como proyecto personal no comercial, utilizará Supabase Free para autenticación, Postgres, RLS y pgvector, y consumirá Gemini 2.5 Flash-Lite y Gemini Embedding dentro del nivel gratuito. El repositorio será público en GitHub bajo licencia Apache 2.0.

Tesis del portfolio No se busca demostrar “un chatbot”. Se busca demostrar capacidad para diseñar, implementar, evaluar, gobernar y desplegar un sistema agéntico con estado, herramientas acotadas, recuperación documental, supervisión humana, auditoría y métricas de impacto.

## 1.1 Resultado esperado

URL pública funcional en Vercel para probar casos sintéticos.

Repositorio público reproducible con documentación de arquitectura, seguridad, evaluación y despliegue.

Flujo agéntico técnicamente defendible de extremo a extremo.

Human-in-the-Loop obligatorio y auditado.

Dataset sintético y suite de evals con métricas visibles.

Modo Replay sin consumo de API y modo Live AI limitado por cuota.

Caso de estudio utilizable en CV, LinkedIn, entrevistas y propuestas comerciales.

## 1.2 Decisiones fundacionales

| Decisión | Elección | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend y backend | Next.js App Router + TypeScript | Un solo repositorio, despliegue simple en Vercel y menor complejidad operativa. |
| Base de datos | Supabase Postgres | Plan gratuito, Auth, RLS, SQL, pgvector y buen ajuste al portfolio. |
| Modelo público | Gemini 2.5 Flash-Lite | Nivel gratuito disponible y suficiente para clasificación, extracción y borradores sintéticos. |
| Embeddings | Gemini Embedding | Nivel gratuito y compatibilidad con pgvector. |
| Orquestación | Máquina de estados persistida en Supabase | Evita procesos duraderos y servicios adicionales; facilita reanudación y auditoría. |
| HITL | Obligatorio en todos los casos v1 | Reduce riesgo, prueba gobernanza y simplifica el perímetro funcional. |
| Datos | Exclusivamente sintéticos | Evita tratamiento de datos sanitarios o personales reales. |
| Licencia | Apache License 2.0 | Permite uso, modificación y distribución con cláusulas explícitas de patentes. |

# 2. Problema y oportunidad

## 2.1 Problema

Los procesos administrativos sanitarios suelen incluir clasificación manual, verificación documental, consulta de procedimientos, preparación de respuestas, escalado y registro. Estas tareas pueden ser repetitivas, lentas y propensas a inconsistencias. Sin embargo, automatizarlas completamente con modelos generativos introduce riesgos de alucinación, opacidad, acceso indebido y afectación de derechos.

## 2.2 Oportunidad

Un agente administrativo acotado puede reducir carga operativa si combina componentes deterministas, recuperación documental, salidas estructuradas, herramientas con permisos explícitos y supervisión humana. El valor del proyecto reside tanto en la automatización como en demostrar un modelo de gobierno responsable.

## 2.3 Hipótesis de producto

| Hipótesis | Cómo se valida |
| --- | --- |
| H1. La IA puede clasificar trámites sintéticos con alta precisión. | Dataset de test, matriz de confusión y objetivo ≥90% en categorías soportadas. |
| H2. El RAG reduce respuestas sin fundamento. | Toda respuesta debe citar al menos un fragmento de procedimiento recuperado. |
| H3. Reglas + IA mejoran la detección de documentación faltante. | Comparación contra ground truth y objetivo F1 ≥0,90. |
| H4. La revisión humana puede ser medible. | Tasa de aprobación, edición, rechazo y tiempo de revisión. |
| H5. El sistema puede operar en planes gratuitos para una demo de portfolio. | Control de cuotas, modo Replay y límites de uso configurables. |

# 3. Objetivos, métricas y principios

## 3.1 Objetivos del producto

Demostrar un caso de uso agéntico relevante para Administración Pública y salud sin entrar en decisiones clínicas.

Construir un sistema reproducible y desplegable con coste operativo objetivo de 0 € en modo portfolio.

Demostrar diseño de arquitectura, gestión de estado, herramientas, RAG, guardrails, HITL y auditoría.

Producir evidencias cuantitativas de calidad técnica y valor operativo.

Crear un activo open source que pueda ser revisado, ejecutado y discutido técnicamente.

## 3.2 North Star Metric

North Star Metric Porcentaje de expedientes sintéticos en los que el sistema genera un borrador correctamente fundamentado y completo que es aprobado por una persona sin cambios sustantivos, manteniendo el 100% de los casos de riesgo dentro del circuito de revisión.

## 3.3 KPIs objetivo para v1

| KPI | Objetivo inicial | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Precisión de clasificación | ≥ 90% | Dataset de evals |
| F1 de documentación faltante | ≥ 0,90 | Dataset de evals |
| Cobertura de citas | 100% de borradores | Agent runs |
| Escalado de alto riesgo | 100% | Reglas + evals adversariales |
| Aprobación sin cambios | ≥ 60% en casos normales | Human reviews |
| Latencia mediana Live AI | ≤ 25 segundos | Audit events |
| Tasa de error técnico | < 5% | Logs |
| Acciones irreversibles automáticas | 0 | Diseño del sistema |
| Datos reales procesados | 0 | Política y validación |

## 3.4 Principios de diseño

Seguridad por diseño: el agente propone, no ejecuta.

Mínimo privilegio: herramientas y datos estrictamente necesarios.

Determinismo donde sea posible; LLM donde aporte valor.

Evidencia antes que elocuencia: ninguna respuesta sin fuente recuperada.

Estado persistente y reanudable.

Trazabilidad de versión de modelo, prompt, procedimiento y decisión humana.

Coste controlado y degradación elegante ante límites de cuota.

Accesibilidad, claridad y lenguaje administrativo comprensible.

No revelar cadenas privadas de pensamiento; mostrar evidencias y factores de decisión.

# 4. Alcance y exclusiones

## 4.1 Alcance del MVP

Tres tipos de trámite: cambio de datos, documentación incompleta y cambio/cancelación de cita.

Veinte expedientes sintéticos versionados.

Sesión anónima de demo.

Clasificación, extracción, recuperación de procedimiento y verificación de completitud.

Generación de borrador con citas.

Riesgo y confianza.

Revisión humana: aprobar, editar, rechazar o escalar.

Audit log y métricas básicas.

Modo Replay y modo Live AI.

## 4.2 Alcance de v1.0

Seis tipos de trámite y al menos cien expedientes sintéticos.

RAG con pgvector y embeddings.

Panel de expedientes, workspace, cola de revisión y dashboard.

Evals automáticas y resultados versionados.

RLS completa, rate limiting y protección antiabuso.

Documentación open source, Docker/local opcional y release v1.0.0.

Vídeo demo y caso de estudio profesional.

## 4.3 Fuera de alcance

| Exclusión | Razón |
| --- | --- |
| Diagnóstico, triaje, prescripción o consejo clínico | Riesgo sanitario y regulatorio fuera del objetivo. |
| Uso de datos personales o historias clínicas reales | No necesario para validar el producto y no compatible con la demo gratuita. |
| Integración con sistemas hospitalarios reales | Exigiría contratos, seguridad e infraestructura institucional. |
| Envío automático de respuestas o modificación de expedientes | La v1 solo prepara y registra propuestas. |
| Aprendizaje autónomo en producción | Las mejoras se validan offline y se despliegan por versión. |
| Alta disponibilidad o SLA | Los planes gratuitos no ofrecen garantías empresariales. |
| Monetización en Vercel Hobby | El plan Hobby es personal y no comercial. |

# 5. Usuarios, roles y permisos

| Rol | Objetivo | Permisos |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Comprender el proyecto. | Ver landing, arquitectura, casos precalculados y documentación. |
| Usuario demo anónimo | Probar un expediente sintético. | Crear/seleccionar caso, ejecutar dentro de cuota, ver su propio resultado y realizar revisión simulada. |
| Revisor demo | Demostrar HITL. | Aprobar, editar, rechazar o escalar los casos propios de la sesión. |
| Administrador del proyecto | Mantener contenido y observar salud. | Gestionar procedimientos, prompts, dataset, métricas y evals mediante cuenta protegida. |
| Colaborador open source | Contribuir al código. | Issues, fork y pull requests según CONTRIBUTING.md. |

## 5.1 Matriz de acceso

| Recurso | Visitante | Anónimo | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing y documentación | Lectura | Lectura | Lectura |
| Casos precomputados | Lectura | Lectura | Lectura |
| Crear caso sintético | No | Sí, limitado | Sí |
| Procesar Live AI | No | Sí, limitado | Sí |
| Revisar caso | No | Solo propios | Todos |
| Ver audit log | Resumen público | Solo propios | Completo |
| Gestionar procedimientos | No | No | Sí |
| Ejecutar evals | No | No | Sí/local |

# 6. Casos de uso y journeys

| ID | Caso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Cambio de datos personales | El usuario solicita actualizar dirección o teléfono. El agente identifica el trámite, extrae campos y verifica documentación requerida. |
| UC-02 | Documentación incompleta | El usuario presenta una solicitud sin todos los adjuntos. El agente detecta faltantes y prepara un requerimiento. |
| UC-03 | Cambio o cancelación de cita | El agente identifica la acción, recupera el procedimiento y redacta instrucciones sin modificar una agenda real. |
| UC-04 | Solicitud de reembolso | El agente revisa requisitos, marca complejidad y deriva siempre a revisión humana. |
| UC-05 | Reclamación administrativa | El agente clasifica, resume hechos, recupera el procedimiento y etiqueta alto riesgo. |
| UC-06 | Consulta de procedimiento | El agente responde con pasos y citas, sin actuar sobre sistemas externos. |

## 6.1 Journey principal

## 6.2 Estados del expediente

draft → validated → classified → retrieved → checked → drafted → risk_scored → pending_review → approved | edited | rejected | escalated → closed

Cada transición debe escribir un evento de auditoría. Si una ejecución falla, el expediente conserva el último estado completado y puede reanudarse sin repetir los pasos ya confirmados.

# 7. Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Criterio |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | Crear expediente sintético | El usuario puede seleccionar una plantilla o introducir texto de prueba con advertencia explícita. |
| FR-002 | Validar entrada | El sistema limita longitud, formatos y bloquea contenido clínico o datos sensibles evidentes. |
| FR-003 | Detectar PII | Regex y clasificador marcan posibles identificadores; el usuario debe reemplazarlos antes de continuar. |
| FR-004 | Clasificar trámite | El agente devuelve categoría, subcategoría, confianza y justificación resumida. |
| FR-005 | Extraer datos | La salida estructurada cumple un esquema Zod por tipo de trámite. |
| FR-006 | Buscar procedimiento | Se recuperan los chunks más relevantes mediante pgvector y filtros de categoría/versión. |
| FR-007 | Mostrar evidencias | La interfaz presenta título, versión y fragmentos usados; no presenta chain-of-thought. |
| FR-008 | Comprobar completitud | Reglas deterministas comparan campos/documentos disponibles con requisitos del procedimiento. |
| FR-009 | Generar borrador | El agente redacta una respuesta administrativa basada únicamente en evidencia recuperada. |
| FR-010 | Calcular riesgo | Se combinan reglas, confianza, categoría y señales de ambigüedad. |
| FR-011 | Escalar | Reclamaciones, reembolsos, baja confianza, conflicto de fuentes o PII exigen revisión reforzada. |
| FR-012 | Revisión humana | El usuario puede aprobar, editar, rechazar o escalar; la acción se registra con timestamp. |
| FR-013 | Versionar | Cada run registra modelo, prompt, esquema, procedimiento y commit/release. |
| FR-014 | Modo Replay | Permite reproducir resultados precalculados sin llamar a la API. |
| FR-015 | Modo Live AI | Ejecuta el agente dentro de límites diarios y con manejo de 429/timeout. |
| FR-016 | Reanudar ejecución | Un run fallido puede continuar desde el último paso válido. |
| FR-017 | Dashboard | Muestra volumen, latencia, calidad, revisiones, errores y ahorro estimado. |
| FR-018 | Exportar caso | El usuario puede descargar un JSON del expediente y su audit log sintético. |
| FR-019 | Reset demo | El usuario puede eliminar sus casos o reiniciar la sesión. |
| FR-020 | Administrar procedimientos | Admin puede crear versiones, activar/desactivar y reindexar chunks. |
| FR-021 | Administrar prompts | Admin/local puede versionar prompts y marcar una versión activa. |
| FR-022 | Ejecutar evals | El harness procesa casos de prueba y guarda resultados comparables. |
| FR-023 | Rate limit | Se limita por usuario, IP aproximada y contador global de Live AI. |
| FR-024 | Health endpoint | /api/health informa estado básico de aplicación y dependencias sin revelar secretos. |

## 7.1 Requisitos no funcionales

| ID | Área | Criterio |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Rendimiento | Landing <3 s en conexión normal; ejecución Live AI objetivo <25 s mediana. |
| NFR-002 | Disponibilidad | Sin SLA; la demo debe degradar a Replay si Supabase o Gemini no están disponibles. |
| NFR-003 | Seguridad | RLS en todas las tablas expuestas; service role solo en servidor. |
| NFR-004 | Privacidad | Datos sintéticos, retención corta y posibilidad de borrado por sesión. |
| NFR-005 | Accesibilidad | WCAG 2.1 AA como objetivo; navegación por teclado y contraste suficiente. |
| NFR-006 | Mantenibilidad | TypeScript strict, funciones pequeñas, módulos por dominio y ADR para decisiones. |
| NFR-007 | Testabilidad | Unit, integration, RLS y E2E en rutas críticas. |
| NFR-008 | Observabilidad | Eventos estructurados con correlation_id y sin contenido sensible. |
| NFR-009 | Portabilidad | Variables de entorno y capa de proveedor LLM intercambiable. |
| NFR-010 | Coste | Sin servicios pagos obligatorios en la configuración de portfolio. |
| NFR-011 | Reproducibilidad | README y seeds permiten levantar el proyecto desde cero. |
| NFR-012 | Localización | Interfaz inicial en español; textos centralizados para futura i18n. |

# 8. Arquitectura técnica

## 8.1 Stack

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js App Router + React + TypeScript | Rutas, Server Components, formularios, endpoints, SSR y UI. |
| Diseño | Tailwind CSS + shadcn/ui | Componentes accesibles y consistentes. |
| Validación | Zod | Contratos de entrada/salida y structured output. |
| IA | Vercel AI SDK + proveedor Google | Generación estructurada, embeddings y abstracción de proveedor. |
| Datos | Supabase Postgres | Persistencia relacional, funciones SQL y vistas. |
| Autenticación | Supabase Auth | Anónimo, cuenta admin y sesiones. |
| Autorización | Row Level Security | Aislamiento de expedientes por usuario. |
| RAG | pgvector + full-text fallback | Recuperación de procedimientos. |
| Hosting | Vercel Hobby | Despliegue personal no comercial, previews y HTTPS. |
| Código | GitHub | Repositorio público, issues, pull requests y releases. |
| Tests | Vitest + Playwright | Pruebas unitarias, integración y E2E. |

## 8.2 Patrón de ejecución agéntica

La aplicación no mantendrá un proceso duradero en memoria. Cada expediente tendrá un estado persistido. El endpoint de procesamiento leerá el último paso completado, ejecutará el siguiente conjunto de pasos, persistirá resultados intermedios y devolverá el estado. La revisión humana será una transición de base de datos, no una espera activa.

load state → validate → classify → persist → retrieve → persist → check → draft → risk → pending_review

## 8.3 Degradación elegante

Si Gemini devuelve 429: informar límite alcanzado, no reintentar agresivamente y ofrecer Replay.

Si Supabase está pausado: landing estática y casos Replay incluidos en el bundle siguen disponibles.

Si falla vector search: usar full-text search con categoría y versión.

Si no hay evidencia suficiente: no generar respuesta final; escalar.

Si el run se interrumpe: reanudar desde el último estado persistido.

Si falta una variable de entorno: health check y UI muestran configuración incompleta sin exponer valores.

# 9. Diseño del agente

## 9.1 Estado canónico

type CaseState = {
  caseId: string
  ownerId: string
  status: CaseStatus
  inputText: string
  piiFlags: PiiFlag[]
  classification?: Classification
  extractedData?: Record<string, unknown>
  retrievedEvidence?: EvidenceChunk[]
  completeness?: CompletenessResult
  draft?: DraftResponse
  risk?: RiskAssessment
  review?: HumanReview
  promptVersion: string
  modelVersion?: string
  correlationId: string
}

## 9.2 Herramientas permitidas

| Tool | Tipo | Entrada | Salida | Side effect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| validate_input | Determinista | Texto | flags + errores | No |
| classify_and_extract | LLM estructurado | Texto | categoría + campos | No |
| search_procedures | DB/vector | query + filtros | chunks citables | Lectura |
| check_requirements | Determinista | campos + procedimiento | faltantes/conflictos | No |
| generate_draft | LLM grounded | estado + evidencia | borrador + citas | No |
| score_risk | Híbrido | estado | nivel + motivos + reglas | No |
| request_human_review | Persistencia | run | pending_review | Escritura |
| record_review | Persistencia | acción humana | review + estado | Escritura |
| calculate_metrics | Determinista | timestamps + review | KPIs | Escritura |

## 9.3 Reglas de escalado

Categorías reclamación y reembolso: riesgo mínimo “alto”.

Confianza de clasificación <0,75: escalar.

Menos de dos fragmentos de evidencia relevantes o score inferior al umbral: escalar.

Conflicto entre procedimientos activos: escalar.

PII detectada que el usuario no confirmó como sintética: bloquear.

Instrucciones del texto que intenten modificar las reglas del agente: marcar prompt injection y escalar.

Borrador sin citas o con afirmaciones fuera de evidencia: rechazar automáticamente.

Toda acción que pudiera afectar derechos: revisión humana obligatoria.

## 9.4 Prompting y structured output

Los prompts se almacenarán como archivos versionados y/o registros con versión semántica. Las salidas críticas usarán esquemas Zod. El modelo recibirá instrucciones breves, fuentes delimitadas y prohibiciones explícitas. No se solicitará ni almacenará cadena de pensamiento; se pedirán campos verificables como categoría, factores de riesgo, evidencia utilizada y motivo resumido.

| Prompt | Objetivo | Salida |
| --- | --- | --- |
| classification-v1 | Clasificar y extraer datos. | JSON conforme a ClassificationSchema. |
| draft-v1 | Redactar únicamente con evidencia. | DraftResponse con texto y citation_ids. |
| risk-v1 | Complementar reglas con señales semánticas. | RiskAssessment estructurado. |
| eval-groundedness-v1 | Evaluar fidelidad a fuentes. | score + errores + citas no soportadas. |

# 10. Datos y modelo relacional

## 10.1 Entidades

| Tabla | Finalidad |
| --- | --- |
| profiles | Perfil mínimo y rol; vinculado a auth.users. |
| cases | Expediente sintético y estado actual. |
| case_events | Log append-only de transiciones y errores. |
| agent_runs | Una ejecución del pipeline con versiones y tiempos. |
| tool_calls | Herramienta, entrada resumida, salida resumida, latencia y estado. |
| human_reviews | Acción humana, edición y feedback. |
| procedures | Procedimiento administrativo versionado. |
| procedure_chunks | Fragmentos, metadata y embedding vectorial. |
| prompt_versions | Prompts y schemas activos por tarea. |
| eval_cases | Ground truth sintético. |
| eval_runs | Ejecución de evaluación por commit/modelo/prompt. |
| eval_results | Métrica y resultado por caso. |
| usage_counters | Cuotas por usuario y fecha. |
| app_settings | Umbrales y flags no secretos. |

## 10.2 Campos principales

| Tabla | Campos clave |
| --- | --- |
| cases | id, owner_id, title, input_text, category, status, risk_level, created_at, updated_at |
| agent_runs | id, case_id, correlation_id, status, model, prompt_versions, started_at, completed_at, error_code |
| tool_calls | id, run_id, tool_name, status, latency_ms, input_hash, output_summary, created_at |
| procedures | id, code, title, category, version, effective_from, active, content_hash |
| procedure_chunks | id, procedure_id, chunk_index, content, metadata, embedding |
| human_reviews | id, case_id, reviewer_id, action, edited_text, feedback, created_at |
| eval_results | id, eval_run_id, eval_case_id, metric, score, details |

## 10.3 Política de retención

Casos anónimos: borrables por el usuario; limpieza recomendada a los 30 días mediante script manual o tarea local.

Eventos de auditoría: conservar mientras exista el caso; no guardar contenido completo en logs técnicos.

Dataset y casos Replay: permanentes, versionados en GitHub y/o seeds.

Evals: conservar resultados agregados y archivos JSON de releases.

No se guardan archivos clínicos, DNI, teléfonos o correos reales.

## 10.4 RLS mínima

| Tabla | SELECT | INSERT/UPDATE | ADMIN |
| --- | --- | --- | --- |
| cases | owner_id = auth.uid() | owner_id = auth.uid() | Todo |
| case_events | Vía relación con case owner | Solo función servidor | Todo |
| agent_runs | Vía relación con case owner | Solo función servidor | Todo |
| human_reviews | Propios | Propios, estados permitidos | Todo |
| procedures | Solo activos | No | CRUD |
| procedure_chunks | Solo activos | No | CRUD |
| eval_* | Resumen público opcional | No | CRUD |

# 11. Seguridad, privacidad y gobernanza

## 11.1 Controles obligatorios

Banner persistente: “Solo datos sintéticos. No introduzca información real”.

Validación de longitud y patrones de identificadores antes de llamar al modelo.

Llaves secretas exclusivamente en variables de entorno del servidor.

RLS activada y probada en todas las tablas accesibles desde cliente.

Service role nunca enviada al navegador.

Rate limiting de Live AI y bloqueo temporal ante abuso.

Allowlist de herramientas; sin ejecución de código, shell o navegación web.

Procedimientos tratados como datos no confiables frente a prompt injection.

Outputs validados por schema y por reglas de groundedness.

Audit log con hashes/resúmenes, no con secretos.

Dependabot y análisis de dependencias.

Política SECURITY.md y canal de reporte.

## 11.2 Threat model resumido

| Amenaza | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Prompt injection en solicitud | Desvío de instrucciones | Separación de instrucciones/datos, delimitadores, detector y tool allowlist. |
| Exfiltración de secretos | Compromiso de claves | Variables server-only, revisión de bundles y secret scanning. |
| Acceso a casos ajenos | Privacidad | Supabase Auth + RLS + tests de políticas. |
| Alucinación | Respuesta incorrecta | RAG, citas obligatorias, validación y HITL. |
| Abuso de cuota | Caída de demo | Rate limit, Replay por defecto y manejo de 429. |
| Datos reales introducidos | Riesgo de privacidad | Advertencias, patrones PII, bloqueo y no persistencia hasta confirmación. |
| Dependencia de proveedor | Indisponibilidad | Capa LLM provider + fixtures y Replay. |
| Manipulación de métricas | Portfolio poco confiable | Dataset versionado, eval reproducible y resultados por commit. |

## 11.3 Gobierno del cambio

Las correcciones humanas no actualizan el agente automáticamente. Se almacenan como feedback, se convierten en candidatos de dataset, se revisan, se ejecutan evals offline y solo después se publica una nueva versión mediante pull request y release. Debe existir rollback a prompt/modelo anterior.

# 12. UX y experiencia de producto

## 12.1 Páginas

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| / | Propuesta de valor, límites, arquitectura, CTA a Replay y Live AI. |
| /demo | Selección de caso predefinido o creación de texto sintético. |
| /cases/[id] | Workspace con estado, extracción, evidencia, completitud, borrador y riesgo. |
| /cases/[id]/review | Pantalla HITL para aprobar, editar, rechazar o escalar. |
| /dashboard | KPIs, errores, latencia, revisiones y ROI simulado. |
| /architecture | Diagrama, decisiones, seguridad y stack. |
| /evals | Resultados de calidad por release. |
| /about | Autor, objetivo de portfolio, licencia y disclaimer. |
| /admin | Procedimientos, prompts y evals; solo admin. |

## 12.2 Componentes clave

StatusStepper: visualiza el estado del expediente.

EvidencePanel: lista fuentes, versión, score y fragmentos.

RiskBadge: nivel, factores y regla activada.

HumanReviewPanel: edición, acción y feedback.

AuditTimeline: eventos con timestamps y correlation_id.

QuotaBanner: uso diario y estado del proveedor.

ReplayBadge / LiveBadge: evita confusión sobre qué se está ejecutando.

SyntheticDataNotice: advertencia visible en formularios y resultados.

## 12.3 Diseño visual

Interfaz profesional tipo B2B/sector público: navegación clara, densidad media, tipografía Geist, tablas legibles, colores sobrios y estados de error explícitos. El riesgo alto debe usar señal redundante —texto, icono y color—, no color como único indicador.

# 13. APIs e integraciones

| Método | Ruta | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Estado de app, Supabase y proveedor sin secretos. |
| POST | /api/demo/session | Crea o recupera sesión anónima. |
| POST | /api/cases | Crea expediente sintético. |
| GET | /api/cases/:id | Obtiene expediente propio. |
| POST | /api/cases/:id/process | Ejecuta o reanuda pipeline. |
| POST | /api/cases/:id/review | Registra acción humana. |
| GET | /api/cases/:id/audit | Devuelve timeline sanitizado. |
| GET | /api/procedures/search | Búsqueda interna; preferentemente server-only. |
| GET | /api/dashboard | Métricas agregadas autorizadas. |
| POST | /api/admin/procedures/reindex | Recalcula chunks/embeddings. |
| POST | /api/admin/evals/run | Ejecuta evals en entorno controlado. |

## 13.1 Contrato de respuesta de procesamiento

{
  "caseId": "uuid",
  "status": "pending_review",
  "classification": { "category": "missing_documentation", "confidence": 0.93 },
  "evidence": [{ "procedureCode": "ADM-002", "chunkId": "...", "score": 0.87 }],
  "completeness": { "missing": ["justificante"], "conflicts": [] },
  "draft": { "text": "...", "citationIds": ["..."] },
  "risk": { "level": "medium", "reasons": ["documentación incompleta"] },
  "requiresHumanReview": true,
  "correlationId": "uuid"
}

# 14. Evaluación, calidad y observabilidad

## 14.1 Dataset sintético

| Categoría | Casos v1 | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Cambio de datos | 20 | válidos, ambiguos, datos faltantes, PII simulada |
| Documentación incompleta | 20 | faltantes simples, múltiples y contradictorios |
| Cambio/cancelación de cita | 15 | intención clara, doble intención, fecha inválida |
| Reembolso | 15 | documentación, plazo, caso fuera de alcance |
| Reclamación | 15 | tono adversarial, prompt injection, hechos incompletos |
| Consulta de procedimiento | 15 | preguntas directas, confusas y multisolicitud |

## 14.2 Métricas de eval

| Métrica | Método |
| --- | --- |
| Accuracy / macro F1 | Comparación de categoría predicha con ground truth. |
| Extraction exact match / field F1 | Comparación por campo estructurado. |
| Completeness F1 | Documentos faltantes detectados vs esperados. |
| Retrieval Recall@K | Presencia del procedimiento correcto en top-K. |
| Groundedness | Afirmaciones soportadas por citation_ids y evaluación automática/humana. |
| Escalation recall | Porcentaje de casos de riesgo correctamente derivados. |
| Human acceptance | Aprobado sin cambios, con edición, rechazo y escalado. |
| Latency / failure rate | Tiempos por herramienta y errores por run. |

## 14.3 Observabilidad

correlation_id único por run.

Eventos por paso: start, success, failure, retry, human_action.

Latencia y modelo por llamada.

Contadores de tokens si el proveedor los devuelve.

Error codes normalizados: RATE_LIMIT, MODEL_TIMEOUT, SCHEMA_INVALID, NO_EVIDENCE, DB_ERROR.

No guardar prompt completo ni entrada completa en logs de plataforma; la fuente de verdad permanece en tablas protegidas.

Dashboard de salud con datos agregados.

# 15. Estrategia de coste cero y límites

Condición central El objetivo de 0 € se aplica a un portfolio personal, no comercial y de bajo tráfico. No constituye una arquitectura gratuita para producción sanitaria real.

## 15.1 Vercel Hobby

Usar para hosting, funciones, previews y HTTPS del portfolio.

Mantener el uso estrictamente personal y no comercial.

Evitar tareas en background, cargas pesadas y archivos grandes.

Diseñar las funciones para completar rápidamente y persistir estado.

Controlar el consumo desde el panel de Usage y activar Replay como modo principal.

## 15.2 Supabase Free

Base de datos y Auth suficientes para una demo de bajo volumen.

Diseñar tablas compactas; no almacenar archivos ni conversaciones extensas innecesarias.

El proyecto gratuito puede pausarse por baja actividad; la UI debe comunicarlo y mantener Replay estático.

Usar pgvector con un corpus pequeño de procedimientos y chunks cortos.

No depender de backups empresariales; mantener migraciones, seeds y dataset en GitHub.

## 15.3 Gemini Free Tier

Usar Gemini 2.5 Flash-Lite para tareas de texto y Gemini Embedding para vectores.

Los límites reales pueden variar por proyecto y deben consultarse en AI Studio.

No enviar datos reales; el nivel gratuito puede utilizar contenido para mejorar productos según las condiciones vigentes.

Implementar cuota propia: propuesta inicial 3 ejecuciones Live AI por usuario/día y límite global configurable.

Ante cuota agotada, mostrar Replay y resultados precalculados.

## 15.4 Presupuesto operativo objetivo

| Servicio | Plan | Coste objetivo | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Free / repo público | 0 € | Repositorio y CI moderada. |
| Vercel | Hobby | 0 € | Uso personal no comercial y bajo tráfico. |
| Supabase | Free | 0 € | DB compacta, 2 proyectos activos máximo y pausa por inactividad. |
| Gemini API | Free Tier | 0 € | Rate limit, Replay y datos sintéticos. |
| Dominio | Subdominio vercel.app | 0 € | Dominio propio opcional queda fuera del objetivo. |

## 15.5 Modo Replay

Para garantizar que el portfolio siempre sea demostrable sin consumir API, el repositorio incluirá resultados precalculados de al menos diez casos. Replay mostrará exactamente el mismo workspace, evidencias, riesgo, revisión y audit timeline, identificado de forma visible como ejecución precomputada.

# 16. Repositorio, CI/CD y open source

## 16.1 Estructura propuesta

saludflow-oss/
├── AGENTS.md
├── README.md
├── LICENSE
├── CONTRIBUTING.md
├── SECURITY.md
├── CODE_OF_CONDUCT.md
├── .env.example
├── package.json
├── supabase/
│   ├── migrations/
│   └── seed.sql
├── src/
│   ├── app/
│   ├── components/
│   ├── features/cases/
│   ├── features/reviews/
│   ├── lib/ai/
│   ├── lib/supabase/
│   ├── lib/security/
│   └── lib/observability/
├── data/
│   ├── procedures/
│   ├── synthetic-cases/
│   └── replay-runs/
├── evals/
├── tests/
└── docs/
    ├── architecture.md
    ├── governance.md
    ├── threat-model.md
    ├── evaluation.md
    ├── roi-model.md
    └── decisions/

## 16.2 Branching y PR

main siempre desplegable.

Ramas feat/, fix/, docs/ y chore/.

Un slice vertical por pull request.

PR exige: descripción, capturas, tests, riesgos, migración y preview URL.

Merge solo con build y tests verdes.

Release semántica y changelog para hitos.

## 16.3 Pipeline mínimo

lint → typecheck → unit tests → build → preview deployment → E2E smoke → merge → production

## 16.4 AGENTS.md para Codex

No procesar ni incluir datos reales.

No crear funciones clínicas.

Todo output agéntico debe ser estructurado y validado.

No exponer service role ni API keys.

Toda tabla expuesta requiere RLS y test de aislamiento.

Todo cambio funcional requiere tests y actualización de documentación.

Preferir Server Components; usar Client Components solo para interacción.

Persistir estado antes y después de cada paso relevante.

No mostrar chain-of-thought; mostrar fuentes y factores verificables.

Mantener compatibilidad con Vercel Hobby y Supabase Free.

# 17. Roadmap de implementación

| Fase | Nombre | Trabajo | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Preparación | Cuentas, repo, PRD, licencia y tablero. | Repositorio vacío bien gobernado. |
| Fase 1 | Fundación | Next.js, diseño base, health y Vercel preview. | Landing desplegada. |
| Fase 2 | Supabase | Esquema, Auth anónima, RLS, seeds. | CRUD aislado por usuario. |
| Fase 3 | Workspace | Crear/ver expediente y timeline. | Slice sin IA funcional. |
| Fase 4 | Clasificación | Gemini, schemas, extracción y persistencia. | Primer paso Live AI. |
| Fase 5 | RAG | Procedimientos, chunks, embeddings y búsqueda. | Evidencia recuperada y citada. |
| Fase 6 | Borrador y riesgo | Completitud, draft, risk y guardrails. | Pipeline hasta pending_review. |
| Fase 7 | HITL | Aprobar, editar, rechazar, escalar. | Flujo extremo a extremo. |
| Fase 8 | Replay y cuota | Fixtures, límites y fallback. | Demo sostenible a 0 €. |
| Fase 9 | Evals | Dataset 100 casos, harness y dashboard. | Evidencia de calidad. |
| Fase 10 | Hardening | Seguridad, E2E, accesibilidad y errores. | Release candidate. |
| Fase 11 | Publicación | README, vídeo, caso de estudio y v1.0.0. | Portfolio final. |

## 17.1 Estimación orientativa

| Bloque | Horas |
| --- | --- |
| Preparación y diseño | 4–6 |
| Fundación y datos | 8–12 |
| Motor agéntico y RAG | 16–24 |
| HITL y dashboard | 8–12 |
| Evals y hardening | 12–18 |
| Documentación y publicación | 6–8 |
| Total estimado | 54–80 |

# 18. Plan paso a paso con Codex

Regla de ejecución No pedir a Codex “construye todo”. Cada fase debe terminar en una aplicación mínima usable, tests, pull request, preview de Vercel y validación manual antes de continuar.

## Paso 1. Crear el repositorio

Crear un repositorio público llamado saludflow-oss.

Añadir README mínimo, Apache-2.0, .gitignore, SECURITY.md y este PRD en /docs.

Crear Project Board con columnas Backlog, Ready, In progress, Review y Done.

Crear labels: feature, security, data, ai, eval, docs y bug.

Salida verificable: Repo público con gobernanza mínima.

## Paso 2. Crear Supabase Free

Crear un proyecto dedicado; guardar URL y publishable key.

No activar ningún plan de pago.

Habilitar Auth anónima y crear una cuenta admin de prueba.

Habilitar extensión vector.

Preparar variables NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY y SUPABASE_SECRET_KEY solo servidor.

Salida verificable: Proyecto accesible y secretos fuera de GitHub.

## Paso 3. Crear Gemini API Key

Crear un proyecto en Google AI Studio dentro del nivel gratuito.

Usar GEMINI_API_KEY solo en Vercel y .env.local.

Seleccionar gemini-2.5-flash-lite y el modelo de embeddings vigente.

No introducir datos reales; verificar límites activos en AI Studio.

Salida verificable: Proveedor Live AI disponible.

## Paso 4. Scaffold con Codex

Inicializar Next.js App Router, TypeScript strict, Tailwind, shadcn/ui y Vitest.

Crear páginas /, /demo, /architecture y /api/health.

Aplicar inicialización lazy de clientes para evitar fallos de build.

Añadir AGENTS.md con reglas del proyecto.

Salida verificable: Landing compilable y test básico.

## Paso 5. Conectar GitHub con Vercel Hobby

Importar el repositorio desde la cuenta personal.

Configurar variables Preview y Production.

Validar URL preview y URL production.

Confirmar uso personal no comercial.

Salida verificable: Primera URL pública.

## Paso 6. Implementar datos y RLS

Crear migraciones para profiles, cases, case_events y human_reviews.

Crear políticas RLS y tests de aislamiento.

Sembrar tres procedimientos y veinte casos.

Implementar login anónimo al abrir /demo.

Salida verificable: CRUD seguro sin IA.

## Paso 7. Construir el primer slice vertical

Formulario de caso sintético.

Crear case y timeline.

Mostrar workspace con status draft/validated.

Agregar export JSON y borrado.

Salida verificable: Producto usable aunque todavía no tenga modelo.

## Paso 8. Añadir clasificación y extracción

Crear provider abstraction.

Definir Zod schemas.

Implementar classify_and_extract.

Persistir modelo, prompt version, latencia y resultado.

Agregar fixtures para tests sin API.

Salida verificable: Primer resultado agéntico defendible.

## Paso 9. Implementar RAG

Chunkear documentos Markdown.

Generar embeddings y guardar en pgvector.

Implementar search_procedures con filtro por categoría.

Mostrar EvidencePanel con score y versión.

Salida verificable: Respuesta basada en fuentes.

## Paso 10. Completitud, borrador y riesgo

Crear reglas deterministas por procedimiento.

Generar borrador solo si existe evidencia suficiente.

Calcular riesgo con reglas y señal semántica.

Forzar pending_review.

Salida verificable: Pipeline completo hasta HITL.

## Paso 11. Human-in-the-Loop

Crear página de revisión.

Acciones approve/edit/reject/escalate.

Registrar diff, feedback y timestamps.

Calcular métricas de revisión.

Salida verificable: Flujo completo extremo a extremo.

## Paso 12. Replay y protección de cuota

Guardar diez runs precalculados en /data/replay-runs.

Crear Replay como opción por defecto.

Implementar contadores diarios y mensajes de 429.

Agregar fallback de full-text y estado de servicio.

Salida verificable: Demo pública sostenible.

## Paso 13. Evals y dashboard

Ampliar a cien casos.

Implementar harness local.

Guardar resultados por release.

Mostrar métricas y ROI simulado.

Salida verificable: Evidencia objetiva de calidad.

## Paso 14. Hardening y publicación

Playwright E2E, revisión RLS, a11y y secret scanning.

Completar README, arquitectura, threat model y governance.

Grabar vídeo de tres minutos.

Crear release v1.0.0 y post de lanzamiento.

Salida verificable: Activo final de portfolio.

## 18.1 Primer prompt recomendado para Codex

Trabaja en el repositorio saludflow-oss. Lee primero /docs/PRD_SaludFlow_OSS_Tecnico_Funcional.docx o su versión Markdown y AGENTS.md.

Objetivo de esta iteración: construir únicamente la Fase 1 — Fundación.

Requisitos:
1. Inicializa Next.js App Router con TypeScript strict, Tailwind, ESLint y src/.
2. Instala y configura shadcn/ui con tipografía Geist.
3. Crea una landing profesional para SaludFlow OSS con disclaimer de datos sintéticos.
4. Crea /demo como placeholder y /architecture con el resumen del sistema.
5. Crea GET /api/health que responda { status: "ok", version, timestamp }.
6. Añade Vitest y al menos un test del health contract.
7. Crea .env.example sin secretos y AGENTS.md con las reglas del PRD.
8. Ejecuta lint, typecheck, tests y build.
9. Documenta los cambios en README.
10. No implementes Supabase ni Gemini todavía.

Entrega un resumen de archivos, comandos ejecutados, resultados de tests y riesgos pendientes.

# 19. Criterios de aceptación y Definition of Done

## 19.1 Aceptación funcional v1

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| AC-01 | Un visitante puede ejecutar un caso Replay sin autenticación visible ni API. |
| AC-02 | Un usuario anónimo puede crear y procesar un caso Live dentro de cuota. |
| AC-03 | El resultado contiene categoría, extracción, evidencia, completitud, borrador y riesgo. |
| AC-04 | Todo borrador tiene citation_ids válidos y visibles. |
| AC-05 | Ningún caso se cierra sin acción humana. |
| AC-06 | Los casos de alto riesgo se escalan en el 100% del dataset de aceptación. |
| AC-07 | RLS impide leer o modificar casos de otro usuario. |
| AC-08 | La aplicación maneja 429, timeout y DB pausada con mensajes útiles. |
| AC-09 | La suite de evals produce resultados reproducibles por commit. |
| AC-10 | La URL de Vercel, README y release v1.0.0 están disponibles. |

## 19.2 Definition of Done por PR

Alcance del issue satisfecho sin funcionalidades laterales no solicitadas.

TypeScript sin errores y build exitoso.

Tests relevantes añadidos y verdes.

RLS/migraciones incluidas cuando aplica.

Sin secretos ni datos reales.

Estados loading, empty y error implementados.

Documentación actualizada.

Preview URL revisada manualmente.

Capturas y notas de riesgo en el pull request.

# 20. Riesgos y mitigaciones

| ID | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cuota Gemini agotada | Alta | Replay por defecto, límites propios y manejo de 429. |
| R-02 | Supabase pausado | Media | Datos Replay en bundle, aviso y restauración manual. |
| R-03 | Vercel Hobby excedido | Media | Bajo tráfico, monitoreo y sin jobs pesados. |
| R-04 | Confusión con uso sanitario real | Alta | Disclaimer persistente, branding “demo” y datos sintéticos. |
| R-05 | Sobreingeniería | Alta | Slices verticales, MVP de tres categorías y PR pequeños. |
| R-06 | Alucinaciones | Alta | Citas, groundedness, reglas y HITL. |
| R-07 | RLS defectuosa | Alta | Tests de políticas y service role solo servidor. |
| R-08 | Dependencia de modelo | Media | Provider abstraction, fixtures y Replay. |
| R-09 | Métricas infladas | Media | Dataset público, eval reproducible y limitaciones documentadas. |
| R-10 | Falta de tiempo | Media | Roadmap por fases; cada fase deja un producto demostrable. |

# 21. Entregables de portfolio

Repositorio público GitHub con licencia Apache 2.0.

URL de producción en Vercel y previews de PR.

Demo Replay y Live AI.

Dataset sintético de cien casos.

Dashboard de calidad y ROI.

Documentación de arquitectura, governance, threat model y evals.

Vídeo de tres minutos.

Caso de estudio en web personal o LinkedIn.

Diagrama de arquitectura y secuencia.

Release v1.0.0 y changelog.

Ficha de proyecto para CV: problema, rol, stack, resultados y enlaces.

## 21.1 Mensaje profesional que debe demostrar

Posicionamiento Diseñé y llevé a producción una plataforma agéntica open source para automatización administrativa sanitaria, con RAG, herramientas acotadas, Human-in-the-Loop, RLS, auditoría, evals, métricas de ROI y despliegue reproducible en una arquitectura serverless.

# 22. Apéndices

## 22.1 Variables de entorno

# Public
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=
NEXT_PUBLIC_APP_URL=

# Server only
SUPABASE_SECRET_KEY=
GEMINI_API_KEY=
APP_ADMIN_EMAIL=
DEMO_MODE=true
LIVE_AI_DAILY_LIMIT_PER_USER=3
LIVE_AI_GLOBAL_DAILY_LIMIT=30
AI_MODEL=gemini-2.5-flash-lite
EMBEDDING_MODEL=gemini-embedding-001

## 22.2 Procedimientos sintéticos iniciales

| Código | Nombre | Reglas principales |
| --- | --- | --- |
| ADM-001 | Actualización de datos | Campos actuales/nuevos; verificación de identidad sintética; revisión obligatoria. |
| ADM-002 | Subsanación documental | Listado de requisitos; plazo simulado; respuesta con faltantes. |
| ADM-003 | Cambio/cancelación de cita | Identificador sintético; fecha; canal; no modifica agenda real. |
| ADM-004 | Reembolso | Documentación y derivación de alto riesgo. |
| ADM-005 | Reclamación | Resumen, registro y escalado obligatorio. |
| ADM-006 | Consulta general | Respuesta informativa con citas y sin acción. |

## 22.3 Fuentes y condiciones del stack gratuito

Vercel Hobby Plan y límites: documentación oficial de Vercel, consultada el 29/06/2026.

Términos de Vercel: Hobby solo para uso personal o no comercial.

Supabase Pricing y documentación: 500 MB de base de datos, 1 GB de Storage, 50.000 MAU, cuotas de egress y pausa por inactividad en Free.

Supabase pgvector y Auth anónima: documentación oficial.

Gemini API Pricing y Rate Limits: Gemini 2.5 Flash-Lite y embeddings disponibles en Free Tier; límites variables por proyecto.

Las condiciones pueden cambiar. Verificar siempre antes del despliegue.

## 22.4 Decisiones pendientes antes de Fase 4

| Decisión | Opción recomendada | Momento |
| --- | --- | --- |
| Captcha | Cloudflare Turnstile gratuito | Antes de abrir Live AI al público. |
| Modelo exacto | Gemini 2.5 Flash-Lite estable disponible | Al configurar Gemini. |
| Embedding dimensions | Usar dimensión nativa y reflejarla en migración | Al crear procedure_chunks. |
| Límite global | 30 Live runs/día inicialmente | Tras medir cuota real. |
| Admin UX | Simple y protegida, sin CMS complejo | Después del flujo HITL. |
| Dominio propio | No necesario; usar vercel.app | Después de v1 si se desea. |

## 22.5 Próxima acción

Siguiente paso exacto Crear el repositorio público saludflow-oss y ejecutar únicamente la Fase 1 con el prompt de Codex incluido en la sección 18.1. No crear todavía Supabase, Gemini ni el motor agéntico hasta que la landing, /api/health, tests y despliegue preview funcionen.